## Slide 1: Project Governance
De omgeving bepaalt de besturing
Rinske Jansen, Dick van Vlooten

## Slide 2
Wisdom of the Ages
“It must be remembered that there is nothing more difficult to plan, more doubtful of success, more dangerous to manage, than the creation of a new system. For the initiator has the enmity of all who would profit by the preservation of the old institutions and merely lukewarm defenders in those who would gain by the new ones.
— Niccolo Machiavelli

## Slide 3: Vragen
Hoeveel van uw projecten zijn op tijd?
Binnen budget?
Hoeveel zepers (>100% overschrijding)?
Is de rest van de organisatie overspannen door de projecten?
Slaapt u goed?

## Slide 4: Uitdagingen
De controle op voortgang
De correctheid van de projectportfolio
De optimalisatie van bedrijfsmiddelen
De aansluiting van projecten op business strategie
De sturing op ontstaan + beëindigen van projecten

## Slide 5: Project Governance
Evolutionair ontwikkelingsmodel
Logistieke blik op projecten
Verschillende organisatiekenmerken
Identificatie stadium huidige organisatie
Interventies voor ontwikkeling

## Slide 6: Stadia
Project
Ambachtelijk
  losse projecten
Lopende band
  projecten in samenhang
Fabriek
  projecten als proces
Procesmatig
  projecten als integraal onderdeel
Organisatie

## Slide 7: Hoe herken je stadia?
De wijze van Control
  Standaardisatiegraad, beheersingsconcept
De Organisatievorm
  Welke plaats hebben projecten in het organigram
De Cultuur
  Reactief, Proactief?

## Slide 8: Wat kun je er mee?
Gedetailleerd meten
Gericht verbeteren
Bewust besturing aanpassen

## Slide 9: Ambachtelijk
Project
Organisatie

## Slide 10: Stadium Ambachtelijk werken:
Individuele uitvoering
Heldencultuur
Brandjes, branden
Focus: eigenbelang
Afdeling
A
Afdeling
B
Afdeling
C
Prince2
PMW
JBF
PMBOK

## Slide 11: Control Ambachtelijk
Per project
Geen standaard afrekenmethode
Cijfers per project
Geen trend-informatie
Stuurgroepen bemensing ad hoc

## Slide 12: Organisatie Ambachtelijk
Varieert per project
Elementen wisselend
    stuurgroep
    projectleiders
    projectmanagers
    gebruikersgroepen
Ontbrekende standaards en richtlijnen

## Slide 13: Cultuur Ambachtelijk
Basis: Ieder voor zich
Persoonsgericht
Afrekening op incidenten
Individuele prestaties

## Slide 14: Verbetering Ambachtelijk
Invoeren Earned Value Management
Standaardisatie van projectmanagement methode

## Slide 15: Projecten-’lopende band’
Project
Organisatie

## Slide 16: Herkenning ‘Lopende band’
Standaardisatie van projecten
Functionele indeling
Vakbaas-werkbaas structuur
Focus: accepteren

## Slide 17: Earned Value management
Meten van de inhoudelijke voortgang
  verdienregels
Vergelijking van tijd, budget, kosten en % gereed
Uitsekende voorspelling van projectuitkomst

## Slide 18: Control ‘lopende band’
Coördineer
Eensluidende projectadministraties
Capaciteitsplanning
bezettingsgraad
Aggregatie van projectdata
Time
€
Bull’s eye chart

## Slide 19: Bull’s eye
Ahead of Schedule and Underspent
Behind Schedule and Underspent
Ahead of Schedule and Overspent
Behind Schedule and Overspent
Scheduled
Cost
Target Area

## Slide 20: Organisatie ‘Lopende band’
PM

## Slide 21: Cultuur ‘Lopende band’
Basis: accepteren
Output
Teams
Coaching
Eilandvorming !

## Slide 22: De volgende stap
Extern: Optimalisatie flow
Intern: Kwaliteit geformaliseerd

## Slide 23: Projectenfabriek
Project
Organisatie

## Slide 24: Herkenning projectfabriek
Focus: Samenwerken
Optimalisatie FLOW
Projectfasering
Project indeling
Projectkwaliteit

## Slide 25: Control projectfabriek
Doelstellend
Bottlenecks
Pijplijn
Totalisatie toegevoegde waarde
Normen

## Slide 26: Added value: project EVA
Sales
Volume
Other/Admin
Costs
Sales
Price
COGS
Working
Capital
Fixed
Assets
Increase
Cash
Flow
Minimize
Cash
Taxes
Reduce
Cost of
Capital
Selling
expense
Increase
Economic
Value
Capital
Structure
Reduce
Capital
Used
Reduce
Capital
Charge
Increase
Revenue
Reduce
Cost

## Slide 27: FLOW
Bottleneck bepaalt throughput

## Slide 28: Organisatie projectfabriek

## Slide 29: 3D organisatie
Projectfasering
Project indeling
Projectkwaliteit

## Slide 30: Cultuur projectfabriek
Samenwerken
Toekomst
Competences
Groepsvorming- en stimulatie naar kennisgebied

## Slide 31: De volgende stap
Portfolio management

## Slide 32: Procesmatig
Project
Organisatie

## Slide 33: Herkenning Procesmatige projectvoering
Business case
Aanpak
Implementatie
Realisatie
Business case
Aanpak
Implementatie
Realisatie
Business case
Aanpak
Implementatie
Realisatie
Business case
Aanpak
Implementatie
Realisatie
Bus. Intel
team
Standaard
P.v.A.
Best practices,
stand. Q&A
Planbureau,
resource planning
klantorganisatie
klantenwensen
input
output

## Slide 34: Herkenning 2
Focus: Optimasliseren
Optimalisatie bedrijfsresultaat
Opbrengstenpost

## Slide 35: CONTROL procesmatig
Strategisch projectportfolio
Procesvoeringbesturing
    Staf
    Geïntegreerd leren
    KPI’s
    Doelstellingen op normen

## Slide 36: Inputbesturing
Buckets Portfolio
  bv. nieuwheid van proces vs nieuwheid van product

## Slide 37: HP voorbeeld

## Slide 38: Projectportfolio bepaling

## Slide 39: Organisatie procesbesturing

## Slide 40: Cultuur procesbesturing
Flow
Excellence
Cultuurbeleid

## Slide 41: Conclusie: aanpassen of verbeteren
4 stadia
  Ambachtelijk
  Lopende band
  Fabriek
  Procesmatig
Per stadium
  Cultuur
  Control
  Organisatie